Proyecto FIN DE CICLO

dam/daw/asir

[Aplicación de gestión SuperAdoración]

Fase: [Fase 1]

[Alejandro Garcia y Pablo]

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2023 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Índice

1.	Estudio inicial previo a la realización del proyecto	4

1.1. Clasificar las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen	4

1.2. Poner un ejemplo de estructura organizativa para una empresa del sector	4

1.3. Identificar las necesidades demandas que cubre el proyecto y asociarlas con las necesidades del cliente.	4

1.4. Descripción del proyecto.	4

1.5. Justificar el tipo de proyecto elegido para dar solución al problema.	4

1.6. Características principales del proyecto elegido.	4

2. Identificación de necesidades y diseño del proyecto	5

2.1. Estudio inicial y planificación del proyecto	5

2.2. Aspectos fiscales y laborales	5

2.3. Viabilidad económica	5

2.4. Modelo de solución	6

3. Ejecución del proyecto y pruebas	6

3.1. Riesgos de ejecución del proyecto	6

3.2. Documentación de ejecución	6

3.3. Incidencias	7

4. Pruebas y soporte	7

4.1. Crear documento con las pruebas a realizar	7

4.2. Registro de las pruebas realizadas	7

4.3. Evaluar que el proyecto cumple todo lo requerido.	7

[Aplicación de gestión SuperAdoración]/DAM/DAW/ASIR

- Estudio inicial previo a la realización del proyecto

(Dedicación total estimada: 5 horas).

(Extensión aproximada: 1 a 1 ½  folios máximo)

1.1. Clasificar las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen

1.2. Poner un ejemplo de estructura organizativa para una empresa del sector

1.3. Identificar las necesidades demandas que cubre el proyecto y asociarlas con las necesidades del cliente.

Necesidades de proyecto:

Las necesidades para nuestro proyecto son las siguientes:

- Controlar el nivel de stock con una base de datos y avisar al propietario cuando haya poco stock

- Crear una aplicación web agradable a la vista que pueda atraer a nuevos clientes

- Anunciar al cliente nuevos productos u ofertas por las que el cliente puede estar interesado.

- Permitir ver al cliente productos en stock.

- Permitir al cliente hacer reservas o pedidos sin la necesidad de que tenga que asistir presencialmente para hacerlas.

Necesidades del cliente:

Cada una de las funciones que realiza nuestro proyecto tiene la el propósito de solucionar las necesidades del cliente.

- Modernización de en la gestión de stock.

- Dar más visibilidad a la empresa.

- Informar al cliente de las ofertas actuales y sobre el stock de los productos.

- Permitir al cliente realizar reservas y pedidos de una forma más sencilla.

1.4. Descripción del proyecto.

Aplicación web para un supermercado que permita al cliente visualizar los productos en stock, que pueda pedir algún producto en caso de que no se encuentre en el supermercado ya sea porque está fuera de stock, porque no se vende actualmente en el supermercado .... Y que se le informe al propietario en caso de bajo stock en un producto.

La aplicación web deberá permitir cambiar los precios de manera temporal (ofertas) o permanente.

1.5. Justificar el tipo de proyecto elegido para dar solución al problema.

## Justificación del proyecto

La razón por que se optado por hacer este proyecto es debido a la falta de digitalización del supermercado actualmente:

- Métodos anticuados para el control del stock.

- Necesidad de una mayor visualización para no quedarse estancado y aumentar el número de clientes.

- El cliente no se entera de cuando hay productos en oferta

- El cliente no sabe si un producto está fuera de stock

- El cliente necesita ir a la tienda para pedir el contacto del dueño para hacer reservas y pedidos.

1.6. Características principales del proyecto elegido.

Características:

- Página web dinámica, interactiva y con persistencia de datos con base de datos.

- Uso de sesiones y cookies

- Accesibilidad AA

- Estructura MVC

- Diseño responsivo

2. Identificación de necesidades y diseño del proyecto

2.1. Estudio inicial y planificación del proyecto

- 2.1.1. Identificar las fases del proyecto y su contenido.

FASE 1: Análisis y Planificación

Análisis de requisitos: Identificar necesidades funcionales y no

funcionales

Calcular la viabilidad: Evaluar viabilidad técnica y económica

Planificar el proyecto

FASE 2: Diseño

Diseño de Base de datos

Diseño de estructura del sistema

Diseño de las distintas Interfaces: diseñar como se verá la interfaz

grafica

FASE 3: Implementación

Configuración el Entorno de Desarrollo como sea necesario

Desarrollo del Backend

Desarrollo del Frontend

Integración de Sistemas: Conectar frontend, backend

FASE 4: Pruebas

Pruebas Unitarias

Pruebas de Integración

Pruebas de Usuario

Pruebas de Seguridad y Rendimiento

FASE 5: Despliegue

Configuración en el entorno para utilizar

Migración de datos anteriores

Despliegue en el entorno de producción

FASE 6: Mantenimiento y puesta en marcha

Capacitación de Usuarios

Elaboración de documentación final o post lanzamientos

Mantenimiento tras el lanzamiento

2.1.2. Especificar los objetivos del proyecto.

Queremos diseñar una aplicación web para un pequeño supermercado la cumpla con los siguientes objetivos:

- Facilitar la visibilidad y reserva del stock actual para los usuarios interesados.

- Retener a nuevos clientes.

- Implementar nuevo stock y registrarlo para poder sustentar las necesidades del cliente.

- Aumentar la eficiencia y abaratar los costos en el manejo del stock.

- Poder asegurar que los datos no sean accedidos por individuos no autorizados o maliciosos.

- Modernizar la empresa y darle una base para una posible digitalización a mayor   escala de la empresa.

- Mejorar la visibilidad de la empresa en el sector de la distribución alimentaria.

2.1.3. Especificar recursos hardware y software.

|  | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Software |  |  |
|  | Visual Studio 1.108 | Nos permite crear programas y nos da ayudas a dicha tarea. |
|  | Window 11 | Base para para todo el programa (posible utilización de windows server) |
|  | PHPStorm 1.2 | Nos permite crear programas y nos da ayudas a dicha tarea. |
|  | XAMPP 3.3.0 | Sirve para hacer pruebas en local, permitiendo tener un prototipo listo para hacerlo en línea. |
|  | HTML | Front end |
|  | CSS | Front end |
|  | JavaScript | Front end |
|  | PHP 8.2.12 | Back end |
|  | MySQL 10.4.32 | Base de datos |
| Framework |  | *Posibles |
|  | Astro |  |
|  | Antygrabity |  |
|  | React.js o Vue.js |  |
|  | Laravel o CakePHP |  |
| Hardware |  |  |
|  | 2 ordenadores |  |
|  | Servidor |  |

2.1.4. Especificar recursos materiales y personales.

| Actividad | Responsable | Dependencias |
| --- | --- | --- |
| Análisis Requisitos | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Planificación | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Diseño BD | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Diseño Arquitectura | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Diseño UI/UX | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Config. Entorno | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Desarrollo Backend | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Desarrollo Frontend | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Integración | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Pruebas Unitarias | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Pruebas Integración | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Pruebas Seguridad | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |
| Documentación | Pablo, Alejandro | Pablo, Alejandro |

Recursos

2 ordenadores

Servidor

2.1.5. Realizar una asociación de fases y recursos materiales que deben intervenir en cada fase

| FASE 1: Análisis y Planificación | ordenadores |
| --- | --- |
| FASE 2: Diseño | ordenadores |
| FASE 3: Implementación | Ordenadores y Servidor |
| FASE 4: Pruebas | ordenadores y Servidor |
| FASE 5: Despliegue | ordenadores y Servidor |
| FASE 6: Mantenimiento y puesta en marcha | ordenadores y Servidor |

2.1.6. Realizar una asociación de fases y recursos humanos que deben intervenir en cada fase

(Extensión aproximada: 2-3 folios máximo)

| FASE 1: Análisis y Planificación | Análisis Requisitos y Planificación |
| --- | --- |
| FASE 2: Diseño | Diseño BD, Diseño Arquitectura y Diseño UI/UX |
| FASE 3: Implementación | Config.Entorno, Desarrollo Backend, Desarrollo Frontend Y Integración |
| FASE 4: Pruebas | Pruebas Unitarias, pruebas integración, pruebas Seguridad y documentación |

2.2. Aspectos fiscales y laborales

- Determinar las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos laborales.

(Extensión aproximada: 1 folio máximo).

### Obligaciones Fiscales

Para la ejecución de este proyecto de desarrollo de software, se deben cumplir las siguientes obligaciones fiscales según la normativa española vigente:

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Los servicios de desarrollo de software están sujetos a IVA general del 21%. Se deberá emitir factura al cliente con el correspondiente IVA repercutido y presentar las declaraciones trimestrales (modelo 303) y el resumen anual (modelo 390).

- Impuesto sobre Sociedades (IS): Los beneficios obtenidos del proyecto tributarán al tipo general del 25% (o al 15% durante los dos primeros años de actividad si se cumple la condición de entidad de nueva creación). Presentación del modelo 200 de forma anual.

- Retenciones IRPF: Si el proyecto se realiza como profesional autónomo, se deberá aplicar una retención del 15% (7% durante los tres primeros años de actividad) en las facturas emitidas, presentando el modelo 130 trimestralmente y el modelo 100 anual de declaración de la renta.

### Obligaciones Laborales

Los dos miembros del equipo (Alejandro García y Pablo) deberán estar dados de alta en el régimen correspondiente:

- Alta en Seguridad Social: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) si trabajan por cuenta propia, o Régimen General si se constituye una sociedad y se contratan como trabajadores. La cotización mensual varía según la base elegida (mínimo aproximado de 294€/mes en RETA en 2026).

- Obligaciones con empleados: En caso de contratar personal adicional, se deberá: formalizar contratos de trabajo por escrito, dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social antes del inicio de la relación laboral, cotizar mensualmente (cuotas patronales aproximadas del 30% del salario bruto), y cumplir con las obligaciones salariales según el convenio colectivo aplicable al sector de servicios informáticos.

### Prevención de Riesgos Laborales

Aunque el desarrollo de software se considera una actividad de bajo riesgo, es obligatorio cumplir con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:

- Evaluación de riesgos: Identificar los riesgos ergonómicos asociados al trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD), como fatiga visual, trastornos musculoesqueléticos y estrés laboral. Realizar evaluaciones periódicas de los puestos de trabajo.

- Medidas preventivas: Proporcionar mobiliario ergonómico (sillas regulables, mesas a altura adecuada), iluminación apropiada, pausas regulares cada hora, y formación sobre higiene postural. Implementar descansos de 15 minutos cada 2 horas de trabajo continuado frente a la pantalla.

- Vigilancia de la salud: Realizar reconocimientos médicos iniciales y periódicos, especialmente exámenes oftalmológicos para los trabajadores que pasen más de 4 horas diarias frente a la pantalla.

- Servicio de prevención: Si el proyecto crece y se contrata personal, será obligatorio contratar un Servicio de Prevención Ajeno o constituir uno propio, dependiendo del número de trabajadores. Para autónomos sin empleados, se recomienda adherirse voluntariamente a una mutua para cubrir contingencias profesionales.

2.3. Viabilidad económica

2.3.1. Realizar un presupuesto económico del proyecto.

2.3.2. Identificar la financiación necesaria.

2.3.3. Detallar posibles ayudas y subvenciones

Para la financiación de este proyecto de digitalización del supermercado, existen diversas líneas de ayuda y subvenciones disponibles a nivel nacional y autonómico que pueden contribuir significativamente a reducir el coste total del proyecto:

- Kit Digital – Ayudas a la digitalización de pymes: Programa financiado por los fondos Next Generation EU, gestionado por Red.es. Permite obtener hasta 12.000€ para pequeñas empresas (entre 1 y menos de 10 empleados) y hasta 25.000€ para empresas de 10 a 49 empleados. Cubre soluciones como presencia web, comercio electrónico, gestión de clientes y servicios de oficina virtual.

- Programa PERTE de Digitalización del Comercio: Iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo orientada a impulsar la transformación digital del comercio minorista. Ofrece subvenciones de hasta el 50% del proyecto para pequeños comercios que implementen soluciones tecnológicas de gestión, ventas online y mejora de la experiencia del cliente.

- Ayudas autonómicas para la transformación digital: Muchas comunidades autónomas ofrecen programas específicos de ayudas a la digitalización. Es recomendable consultar las convocatorias vigentes en la comunidad autónoma donde se ubica el negocio, ya que suelen ofrecer porcentajes de subvención entre el 40% y el 70% del coste elegible del proyecto.

- Líneas ICO de financiación empresarial: El Instituto de Crédito Oficial ofrece líneas de financiación con condiciones favorables para proyectos de inversión empresarial, incluyendo la digitalización. Aunque no son subvenciones directas, permiten acceder a préstamos con tipos de interés reducidos y plazos de amortización favorables.

- Programas de apoyo a la innovación PYME: A través de entidades como ENISA o CDTI, existen programas de préstamos participativos y ayudas para proyectos innovadores que incorporen nuevas tecnologías. Especialmente relevante si el proyecto incluye elementos innovadores en la gestión o en la experiencia del usuario.

Para maximizar las posibilidades de financiación, se recomienda:

- Consultar periódicamente las convocatorias abiertas en el portal de la Administración (PAG y portales autonómicos)

- Preparar la documentación técnica y económica del proyecto de forma detallada

- Asesorarse con agentes digitalizadores certificados, especialmente para el Kit Digital

- Considerar la posibilidad de combinar varias fuentes de financiación, siempre verificando la compatibilidad entre programas

(Extensión aproximada: de 1 a 1 ½ folios máximo).

2.4. Modelo de solución

2.4.1. Modelado de la solución:

  - Texto: descripción de la solución

  - Tablas: direccionamiento IP, componentes, usuarios, permisos, …

  - Gráficos: Expresar conceptos, gestión, fases, temporización, …

  - Imágenes: detalle de componentes utilizados, aplicaciones, …

  - Organigramas

  - Diagramas de flujo de datos

  - Modelo de E/R para BBDD

  - Mapas topológicos de red

  - Mapas o planos de planta

La solución tecnológica SuperAdoración consiste en una plataforma web integral diseñada para la digitalización de un supermercado local, enfocada en la gestión de inventario y la mejora de la experiencia del cliente.

Arquitectura y Tecnologías

El sistema se realizará bajo el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), lo que permite una separación entre la lógica de negocio, la gestión de datos y la interfaz de usuario.

Backend: Se utiliza PHP 8.2.12 para procesar la lógica del servidor y gestionar las peticiones.

Base de Datos: Se emplea MySQL 10.4.32 para la almacenar datos, organizando la información en tablas clave como usuarios (con contraseñas encriptadas), productos, reservas y pedidos.

Frontend: construye con HTML, CSS y JavaScript, asegurando validaciones en el lado del cliente para mejorar el rendimiento.

Interfaz de Usuario y Diseño (UI/UX)

La aplicación sigue una línea estética corporativa basada en los colores azul y rojo sobre un fondo blanco para el cuerpo de la página.

Estructura común: Todas las páginas mantienen una cabecera con el logo y el nombre "SuperAdoración", un menú de navegación (nav) y un pie de página (footer) azul.

Página de Inicio: Presenta un carrusel dinámico con ofertas actuales, una sección de los cuatro productos más vendidos y un bloque informativo sobre los orígenes de la tienda con apoyo visual de imágenes.

Seguridad y Gestión de Roles

El acceso al sistema está dividido mediante tres roles principales: dueño, administrador y cliente.

Autenticación: El inicio de sesión se gestiona mediante el uso de tokens y medidas de seguridad similares.

Protección de datos: Todas las contraseñas se almacenan de forma cifrada en la base de datos. Además, se implementa un certificado HTTPS para garantizar comunicaciones seguras.

Funcionalidades Principales

Gestión de Stock: El sistema permite la visualización en tiempo real de productos. Incluye una función de alerta automática que informa al propietario cuando el stock de un producto es bajo.

Control de Precios: El administrador puede modificar precios de forma permanente o temporal para aplicar ofertas.

Reservas y Pedidos: Los clientes pueden realizar pedidos o reservar productos que no estén en stock físico, facilitando la comunicación directa con el dueño.

El proyecto se divide en seis etapas:

Fase 1: Análisis y Planificación: Identificación de requisitos y evaluación de viabilidad.

Fase 2: Diseño: Creación de la estructura de la base de datos y la interfaz de usuario (UI/UX).

Fase 3: Implementación: Desarrollo de código Backend (PHP) y Frontend (HTML/CSS/JS).

Fase 4: Pruebas: Ejecución de pruebas unitarias, de integración y seguridad.

Fase 5: Despliegue: Configuración del entorno de producción y migración de datos.

Fase 6: Mantenimiento: Capacitación del padre de Alejandro y ajustar la propia pagina.

Horas Estimadas:

Análisis, Requisitos y Planificación: 5h.

Diseño, BD y Prototipado:  6h.

Desarrollo, Backend y Frontend : 10h.

Pruebas, Calidad y Seguridad: 4h.

Despliegue, Puesta en marcha: 3h.

Cierre, Documentación final: 2h.

La aplicación utiliza el modelo MVC para organizar la interacción y estructura con la aplicación:

Vista: Accede a la interfaz (index.php), ve productos y ofertas.

Controlador: Recibe las peticiones del usuario (como una reserva) y las valida.

Modelo: Consulta o actualiza el stock y los datos del usuario en MySQL.

Flujo de Navegación del Usuario:

Inicio: Visualización de carrusel de ofertas y productos más comprados.

Login / Registro: Validación de credenciales y tokens de seguridad.

Catálogo: Consulta de stock disponible, realización de reserva o pedido de productos fuera de stock.

Para la construcción de la plataforma, se utilizan las siguientes aplicaciones:

Visual Studio Code / PHPStorm: Entornos de desarrollo (IDE) utilizados para la programación.

XAMPP (v3.3.0): Paquete de software que proporciona el servidor local Apache y el gestor de bases de datos MariaDB/MySQL.

La aplicación se apoya en un conjunto de tecnologías modernas para garantizar la seguridad y la experiencia del usuario:

PHP 8.2.12 & MySQL 10.4.32: El motor del lado del servidor y el sistema de gestión de bases de datos que permite gestionar el stock y el cifrado de contraseñas.

HTML5, CSS3 y JavaScript: Tecnologías utilizadas para crear la interfaz visual con los colores corporativos (azul y rojo) y realizar validaciones en el cliente.

Certificado SSL/HTTPS: Componente crítico para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor, garantizando que los tokens de sesión viajen de forma segura.

El despliegue y desarrollo requieren de una infraestructura física mínima para garantizar la disponibilidad del servicio:

Estructura de la web:

Cabecera (Header): Logo y Nombre "SuperAdoración" (presente en todas las páginas)

Navegación (Nav)

Lista centrada

Lista derecha

Contenido Principal

Pie de página

Diagrama de flujo de datos

Organigrama

Modelo de E/R para BBDD

(Extensión aproximada: Depende del proyecto. No más de 10 folios en ningún caso).

2.4.2. Detalle de los puntos que se van a controlar para validar el proyecto.

3. Ejecución del proyecto y pruebas

(Dedicación total estimada: 25 horas).

3.1. Riesgos de ejecución del proyecto

- 3.1.1. Identificación de riesgos del proyecto.

- 3.1.2. Creación de plan de prevención de riesgos.

(Extensión aproximada: 1 folio máximo).

3.2. Documentación de ejecución

- 3.2.1. Indicar las necesidades (si las hubiese) en cuanto a permisos para la puesta en marcha del proyecto (por ejemplo si hay que pedir un permiso de obra), o algún tipo de permiso sobre LOPD, etc….

- 3.2.2 Ejecución del proyecto.

  - Ficheros de configuración

  - Configuración de dispositivos de red

  - Características técnicas

  - Código fuente (o web)

  - Base de datos implementada

  - Política de seguridad implementada

  - Reglas (GPOs, Iptables, ACLs, …) implementadas

  - Red implementada (Packet Tracer)

  - Copia de seguridad del sitio web

  - En general:

    - Texto: Descripción de las implementaciones realizadas

    - Capturas de pantallas de las implementaciones realizadas

- 3.2.3. Manuales finales:

  - Manuales de usuario

  - Manuales de instalación

  - Manuales de Configuración y administración

(Extensión máxima no determinada)

3.3. Incidencias

- 3.3.1. Definir un protocolo para resolución de incidencias:

  - 3.3.1.1. Recopilación de información

  - 3.3.1.2. Posible solución

  - 3.3.1.3. Registro

(Extensión aproximada: 1 folio máximo).

4. Pruebas y soporte

4.1. Crear documento con las pruebas a realizar

4.2. Registro de las pruebas realizadas

  - de red

  - de carga

  - de seguridad

  - de acceso

  - Copias de seguridad

4.3. Evaluar que el proyecto cumple todo lo requerido.

Revisar punto a punto lo indicado en el punto 2.2. y comprobar que el proyecto lo cumple todo.

(Extensión aproximada: Depende del proyecto. No más de 5 folios en ningún caso).